# FINSIGHT AWS 배포 로드맵 — 초보자 가이드

2026-06-14 · 하이브리드 구조: RDS(관계형) + EC2-GPU(ChromaDB) + Atlas(MongoDB) + S3(파일)

💡 프론트 UI(밸류탭·챗봇·메인)는 나중에 바뀌어도 됨 — 인프라 먼저 깔고, 프론트는 마지막에 다시 빌드해서 얹으면 됨(재배포 자유). 리전은 전부 서울(ap-northeast-2).

# 사전 준비 (내 PC에 설치)

☐  AWS CLI 설치 — aws.amazon.com/cli  → 설치 후 'aws configure'로 키 입력

☐  PostgreSQL 클라이언트(psql·pg_dump) 설치 — 설치 시 'Command Line Tools' 체크 (버전 17 권장)

☐  pip install boto3  (S3 업로드 스크립트용, FINSIGHT_env)

☐  AWS 콘솔 로그인/가입 — 결제수단 등록 필요

# Phase 0 · 기반 (0.5일)

☐  IAM 사용자 생성(관리자 권한) → 액세스 키 발급 → 'aws configure' 입력

☐  VPC: 기본 VPC 사용(처음엔 단순하게)

☐  보안그룹 2개: finsight-app-sg(80/443/22) · finsight-db-sg(5432, app-sg에서만)

# Phase 1 · RDS (관계형 DB) (0.5~1일)

☐  RDS → PostgreSQL 생성 (엔진 17, 서울, db.t3.medium, 50GB gp3, 보안그룹 finsight-db-sg)

☐  현재 Supabase에서 데이터 덤프 (약 2.7GB):

pg_dump "현재_DATABASE_URL(.env값)" -Fc -f finsight.dump

☐  RDS로 복원:

pg_restore -h <RDS엔드포인트> -U postgres -d postgres --no-owner finsight.dump

☐  검증: psql ... "SELECT count(*) FROM ohlcv;" → 10,678,102 확인

☐  백엔드 .env 교체: DB_HOST/PORT/NAME/USER/PASS/DATABASE_URL을 RDS 값으로 (DB_BACKEND=postgres 유지) → 코드 수정 0

💡 빠른 길: RDS 안 쓰고 Supabase 그대로 유지하면 Phase 1 전체 생략 → 배포 1~2일 단축.

# Phase 2 · S3 (정적 파일) (0.5일)

☐  S3 버킷 생성: finsight-static-<임의> (서울)

☐  업로드 (이 폴더의 s3_upload_static.py):

set FINSIGHT_S3_BUCKET=finsight-static-xxxx
python s3_upload_static.py

☐  → Sankey(2,691) + 밸류 결과(13,344) 업로드

☐  백엔드 파일 서빙 경로를 S3(또는 CloudFront) URL로 전환

# Phase 3 · EC2-GPU + ChromaDB (1~1.5일, 가장 무거움) ⚠️

☐  EC2 GPU 인스턴스(g4dn.xlarge 등, Ubuntu, app-sg) 생성

☐  EBS 볼륨 60GB+ 부착 (ChromaDB 40GB용)

☐  로컬 ChromaDB(chatbot/embedding/chroma_db ~40GB)를 EC2로 전송 (scp 또는 S3 경유)

☐  GPU 드라이버·CUDA·임베딩/리랭커 세팅, 챗봇 서버(:8800) 기동 테스트

# Phase 4 · EC2 앱 배포 (0.5~1일)

☐  EC2(앱): FastAPI(uvicorn) + nginx 리버스프록시

☐  프론트: npm run build → EC2 서빙 (또는 S3+CloudFront)

☐  MongoDB Atlas: Network Access에 EC2 공인 IP 화이트리스트 추가 (코드 변경 0)

☐  환경변수 13개를 EC2 .env 또는 Secrets Manager에 등록

# Phase 5 · 도메인·HTTPS·검증 (0.5일)

☐  Route53 도메인 + ACM 인증서(HTTPS) → ALB/nginx 연결

☐  전수 헬스체크·회귀검증(NO-MOCK)

☐  데모 URL 공유

# 환경변수 목록 (Secrets Manager/.env — 값은 절대 코드/Git에 X)

DART_API_KEY · ECOS_API_KEY · OPENAI_API_KEY · DB_HOST · DB_PORT · DB_NAME · DB_USER · DB_PASS · DATABASE_URL · DB_BACKEND · MONGO_URI · MONGO_DB · MONGO_COLLECTION · Naver_Client_Id · Naver_Client_Secret

# 요약

☐  총 예상: 3~5일 (Supabase 유지 시 2~3일)

☐  월 비용 개략: RDS(t3.medium ~$60) + EC2-GPU(g4dn ~$380 상시/스팟 절감) + S3(~$1) + Atlas(기존). GPU가 최대 — 데모 기간만 켜고 끄면 절감.

다음에 클로드가 도와줄 것: pg_dump/restore 실행 보조 · S3 업로드 · 백엔드 .env 전환 · EC2 nginx 설정 · 헬스체크. (AWS 콘솔 클릭은 본인, 스크립트·검증은 클로드)