FILMN9 프로젝트 설계도 — 워터폴(Waterfall) 방식 v1.0

작성일: 2026-05-24 | 방법론: 전통적 폭포수 모델 (Sequential)

전제: FILMN9 PoC를 고전적 워터폴로 진행했을 경우의 전체 설계

워터폴 방법론 개요

요구사항 분석

│

▼

시스템 설계

│

▼

상세 설계

│

▼

구현 (개발)

│

▼

테스트 & QA

│

▼

배포 & 운영

각 단계는 이전 단계 완료 후 다음 단계 진입

단계 간 되돌아가기는 공식적으로 변경 요청(CR) 필요

Phase 1 — 요구사항 수집 및 분석

기간: Week 1 (5/7 ~ 5/9) | 3일

1.1 이해관계자 인터뷰 & 요구사항 수집

| 활동 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 킥오프 미팅 | KPMG AI Lab과 목표/범위 정의 | PM |
| 사용자 니즈 분석 | 페르소나 3종 작성 | PM |
| 벤치마크 분석 | 기존 서비스(네이버 주식, 증권사 HTS) 비교 | 팀 전체 |
| 데이터 소스 조사 | DART, FinanceDataReader, yfinance 가용성 확인 | 백엔드 |

1.2 기능 요구사항 정의

▶ 비즈니스 요구사항 (BR)

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| BR-01 | 일반 투자자가 종목코드 없이도 기업 검색 가능 |
| BR-02 | AI가 기업 히스토리를 3개 카드로 자동 요약 |
| BR-03 | DCF 밸류에이션을 자동 산출하고 결과 시각화 |
| BR-04 | WACC 계산 전 과정 투명하게 공개 |
| BR-05 | DCF 불신뢰 시 자동 경고 + 대안 방법론 제시 |
| BR-06 | 손익 흐름을 시각적 다이어그램으로 표시 |

▶ 기능 요구사항 (FR)

| ID | 기능 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 종목 검색 (회사명/코드) | 필수 |
| FR-02 | 주가 차트 (캔들+이동평균+거래량) | 필수 |
| FR-03 | 재무 지표 카드 | 필수 |
| FR-04 | AI 브리핑 3카드 | 필수 |
| FR-05 | Sankey 손익 다이어그램 | 높음 |
| FR-06 | DCF 3시나리오 자동 산출 | 필수 |
| FR-07 | WACC 상세 산출 표시 | 높음 |
| FR-08 | 민감도 히트맵 | 높음 |
| FR-09 | DCF 유효성 검증 + 경고 | 필수 |
| FR-10 | 멀티플 역산 적정가 | 높음 |
| FR-11 | SWOT 자동 생성 | 낮음 (Sprint 2) |
| FR-12 | RAG 챗봇 | 낮음 (Sprint 2) |

▶ 비기능 요구사항 (NFR)

| ID | 요구사항 | 목표값 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 응답 속도 | 5초 이내 (캐시 포함) |
| NFR-02 | 정확도 | DCF ±5% 이내 |
| NFR-03 | 가용성 | 데모 시간 100% |
| NFR-04 | 유지보수성 | 모듈화 구조, 문서화 |

1.3 Phase 1 산출물

| 산출물 | 위치 |
| --- | --- |
| 요구사항 명세서 (SRS) | docs/01_FILMN9_프로젝트기획서_v1.md |
| 사용자 페르소나 | docs/02_FILMN9_페르소나_v1.md |
| 프로젝트 헌장 | docs/03_FILMN9_프로젝트헌장_v1.md |
| WBS 초안 | Downloads/FILMN9_WBS_v3.xlsx |

1.4 Phase 1 완료 기준 (Exit Criteria)

• ☐ 요구사항 목록 확정 및 우선순위 합의

• ☐ 이해관계자 서명 완료

• ☐ 기술 스택 확정

• ☐ 일정 / 예산 승인

Phase 2 — 시스템 아키텍처 설계

기간: Week 1 후반 (5/9 ~ 5/11) | 3일

2.1 시스템 아키텍처

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       사용자 브라우저                         │

│                    (localhost:3000)                          │

└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘

│ HTTP / REST API

┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────┐

│                    Next.js Frontend                          │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌────────────┐ │

│  │  Tab 1   │  │  Tab 2   │  │  Tab 3   │  │  Sankey    │ │

│  │ 기업 개요 │  │ 밸류에이션│  │ AI 분석  │  │  iframe   │ │

│  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └─────┬──────┘ │

└───────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┘

│             │             │               │

┌───────▼─────────────▼─────────────▼───────────────▼────────┐

│                    FastAPI Backend (:8000)                   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │  /search  /stock/{code}  /valuation/{code}           │  │

│  │  /wacc/{code}  /sankey/{code}  /briefing/{code}      │  │

│  └──────────────────┬───────────────────────────────────┘  │

│                     │                                        │

│  ┌──────────────────▼─────────────────────────────────────┐ │

│  │               Business Logic Layer                      │ │

│  │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────┐  │ │

│  │  │DCF Engine│ │WACC Calc │ │LLM Service│ │Sankey   │  │ │

│  │  └─────┬────┘ └──────┬───┘ └─────┬─────┘ │Builder  │  │ │

│  │        │             │           │        └────┬────┘  │ │

│  └────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼───────┘ │

└───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┘

│             │           │             │

┌───────────▼─────────────▼───────────▼─────────────▼────────┐

│                       Data Layer                            │

│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌──────────────────┐   │

│  │  SQLite DB  │  │ DART API    │  │  OpenAI GPT-4o   │   │

│  │ (재무 데이터)│  │ (공시 원본) │  │  (브리핑/SWOT)   │   │

│  └─────────────┘  └─────────────┘  └──────────────────┘   │

│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐                          │

│  │FinanceData  │  │  Chroma DB  │                          │

│  │Reader/yfinance│ │ (RAG 벡터)  │                          │

│  └─────────────┘  └─────────────┘                          │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.2 데이터베이스 설계

▶ 핵심 테이블 구조

-- 기업 마스터

CREATE TABLE company (

stock_code  TEXT PRIMARY KEY,

company_nm  TEXT NOT NULL,

market      TEXT,          -- KOSPI / KOSDAQ

sector      TEXT,

listed_date TEXT

);

-- 재무 요약 (연간)

CREATE TABLE financial_summary (

stock_code  TEXT,

year        INTEGER,

revenue     REAL,          -- 매출액 (원)

op_income   REAL,          -- 영업이익 (원)

net_income  REAL,          -- 당기순이익 (원)

total_asset REAL,

total_debt  REAL,

PRIMARY KEY (stock_code, year)

);

-- 재무 세부 (손익계산서 항목별)

CREATE TABLE financial_detail (

stock_code    TEXT,

year          INTEGER,

account_nm    TEXT,        -- 계정명

amount        REAL,        -- 금액 (원)

display_order INTEGER,

PRIMARY KEY (stock_code, year, account_nm)

);

-- 주가 (일별)

CREATE TABLE stock_price (

stock_code  TEXT,

date        TEXT,

open        REAL,

high        REAL,

low         REAL,

close       REAL,

volume      INTEGER,

PRIMARY KEY (stock_code, date)

);

-- DCF 결과 캐시

CREATE TABLE dcf_result (

stock_code  TEXT,

scenario    TEXT,          -- bear / base / bull

fair_value  REAL,          -- 주당 적정가

wacc        REAL,

upside_pct  REAL,          -- 업사이드 (%)

created_at  TEXT,

PRIMARY KEY (stock_code, scenario)

);

2.3 API 설계

| Method | Endpoint | 응답 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /search?q={keyword} | [{code, name}] | 종목 검색 |
| GET | /stock/{code}/summary | {price, metrics} | 기본 정보 |
| GET | /stock/{code}/chart | [{date, ohlcv}] | 주가 데이터 |
| GET | /stock/{code}/briefing | {overview, model, factors} | AI 브리핑 |
| GET | /stock/{code}/sankey | HTML redirect | Sankey 파일 |
| GET | /valuation/{code}/dcf | {bear, base, bull} | DCF 결과 |
| GET | /valuation/{code}/wacc | {rf, beta, mrp, kd, wacc} | WACC 상세 |
| GET | /valuation/{code}/sensitivity | [[적정가 매트릭스]] | 민감도 |
| GET | /valuation/{code}/multiples | {ev_ebitda, pe, pb} | 멀티플 역산 |

2.4 Phase 2 산출물

• 시스템 아키텍처 다이어그램

• DB ERD (Entity Relationship Diagram)

• API 명세서

• 화면 설계서 (와이어프레임)

Phase 3 — 상세 설계

기간: Week 2 초반 (5/12 ~ 5/14) | 3일

3.1 화면 설계

▶ 메인 레이아웃

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  FILMN9 로고         [검색창: 종목명/코드 입력...]  [검색]    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  [Tab1: 기업 개요]  [Tab2: 밸류에이션]  [Tab3: AI 분석]      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                             │

│  Tab 내용 영역                                              │

│                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

▶ Tab2 레이아웃

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Hero 영역: [✓ 실데이터]  Base ₩112,677  +23.5% ▲         │

│            Bear ₩89,xxx | Base ₩112,677 | Bull ₩134,xxx   │

├────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  [DCF] [WACC] [민감도] [멀티플]                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                             │

│  선택된 서브탭 내용                                          │

│                                                             │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2 DCF 로직 상세 설계

# DCF 계산 흐름 (의사코드)

def calculate_dcf(stock_code: str, scenario: str) -> DCFResult:

# 1. 데이터 수집

financial = get_financials(stock_code)         # DART

stock_info = get_stock_info(stock_code)         # 주가, 시총

# 2. WACC 산출

rf    = get_risk_free_rate()                    # 국고채 10년물

beta  = calculate_beta(stock_code, period=2y)   # 회귀분석

mrp   = 0.055                                   # 시장위험프리미엄

ke    = rf + beta * mrp                         # 자기자본비용

kd    = financial.interest_exp / financial.total_debt  # 타인자본비용

t     = financial.tax_rate                      # 실효세율

e_ratio = market_cap / (market_cap + net_debt)

d_ratio = 1 - e_ratio

wacc  = e_ratio * ke + d_ratio * kd * (1 - t)

# 3. 시나리오별 가정 설정

assumptions = get_scenario_assumptions(scenario)

# Bear: 성장률 낮음, 마진 낮음

# Base: 현재 추세 유지

# Bull: 성장률 높음, 마진 개선

# 4. FCFF 추정 (5개년)

fcff_list = []

for year in range(1, 6):

revenue    = prev_revenue * (1 + assumptions.growth)

ebit       = revenue * assumptions.op_margin

nopat      = ebit * (1 - t)

capex      = revenue * assumptions.capex_ratio

delta_nwc  = revenue * assumptions.nwc_ratio

da         = revenue * assumptions.da_ratio

fcff       = nopat + da - capex - delta_nwc

fcff_list.append(fcff)

# 5. DCF 유효성 검증

if fcff_list[0] < 0:

return DCFResult(valid=False, warning="Y+1 FCFF 음수 — 멀티플 방법론 권장")

# 6. 터미널 밸류

terminal_growth = assumptions.terminal_g

tv = fcff_list[-1] * (1 + terminal_growth) / (wacc - terminal_growth)

# 7. 현재가치 합산

enterprise_value = sum(

fcff / (1 + wacc) ** t for t, fcff in enumerate(fcff_list, 1)

) + tv / (1 + wacc) ** 5

# 8. 주당 적정가

equity_value = enterprise_value - net_debt

fair_value   = equity_value / shares_outstanding

return DCFResult(

fair_value=fair_value,

wacc=wacc,

upside=(fair_value / current_price - 1) * 100,

fcff_list=fcff_list,

valid=True

)

3.3 Phase 3 산출물

• UI 컴포넌트 목록 및 Props 정의

• 핵심 비즈니스 로직 의사코드

• 데이터 플로우 다이어그램

• 기술 설계 문서

Phase 4 — 구현 (개발)

기간: Week 2 중반 ~ Week 3 초반 (5/14 ~ 5/21) | 8일

4.1 개발 순서 및 의존성

Day 1-2: 백엔드 기반 작업

│  ├── FastAPI 프로젝트 구조 설정

│  ├── SQLite DB 스키마 생성

│  └── DART API 연동 + 데이터 수집 스크립트

Day 3-4: 핵심 로직 구현

│  ├── DCF 계산 엔진

│  ├── WACC 자동 산출

│  └── 민감도 분석 행렬

Day 4-5: 프론트엔드 기반

│  ├── Next.js 앱 구조 설정

│  ├── 공통 레이아웃 컴포넌트

│  └── 검색 기능

Day 5-6: Tab1 구현

│  ├── 주가 차트 (Recharts)

│  ├── 재무 지표 카드

│  └── AI 브리핑 카드 (LLM 연동)

Day 6-7: Tab2 구현

│  ├── Hero 적정가 영역

│  ├── DCF 테이블

│  ├── WACC 상세

│  ├── 민감도 히트맵

│  └── 멀티플 역산

Day 7-8: Sankey + Tab3

│  ├── build_sankey.py 개발

│  ├── Plotly Sankey HTML 생성

│  ├── Tab3 UI (SWOT + 챗봇 레이아웃)

│  └── API-프론트 연동 전체 통합

4.2 코딩 표준

| 구분 | 표준 |
| --- | --- |
| Python | PEP8, type hints 필수, docstring 작성 |
| TypeScript | strict mode, 컴포넌트 Props 타입 정의 |
| Git | feat/, fix/, refactor/ 브랜치 전략 |
| 커밋 메시지 | [TAB1] 주가 차트 캔들스틱 구현 형식 |

4.3 Phase 4 산출물

• 백엔드 소스코드 (FastAPI)

• 프론트엔드 소스코드 (Next.js)

• 데이터 수집 스크립트

• Sankey HTML 파일 (3종목)

Phase 5 — 테스트 & QA

기간: Week 3 중반 (5/21 ~ 5/24) | 4일

5.1 테스트 유형

▶ 단위 테스트 (Unit Test)

테스트 대상                  기준

────────────────────────────────────────────

DCF 계산 엔진               DART 원장 ±5%

WACC 산출                   수동 계산값 ±0.1%

Sankey 단위 변환 (원→조/억)  정확한 단위 표기

DCF 유효성 검증              FCFF<0 → 100% 감지

멀티플 역산                  피어 멀티플 정상 반영

▶ 통합 테스트 (Integration Test)

시나리오 1: 아모레퍼시픽 전체 플로우

검색 → Tab1 로딩 → Sankey → Tab2 DCF → WACC → 민감도

시나리오 2: 삼성전기 DCF Invalid

검색 → Tab2 → 경고 배너 표시 → 멀티플 탭 확인

시나리오 3: NAVER 영업비용 구조

검색 → Tab1 Sankey → 영업비용 직접 연결 확인

▶ 회귀 테스트 (Regression Test)

• 버그 수정 후 기존 정상 케이스 재확인

• 3종목 × 전 탭 크로스체크

5.2 QA 체크리스트

| 영역 | 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 숫자 정확도 | DCF 적정가 | DART 기준 ±5% |
| 단위 표기 | Sankey 조/억 | 소수점 2자리 정확 |
| 경고 감지 | DCF Invalid | 삼성전기 100% 감지 |
| 화면 로딩 | 3종목 전 탭 | 5초 이내 |
| UI 레이아웃 | 브라우저 zoom 110% | 깨짐 없음 |
| 에러 핸들링 | API 실패 시 | graceful fallback |

5.3 버그 추적

우선순위 분류:

P1 (Critical): 데모 시연 불가 → 즉시 수정

P2 (High)    : 주요 기능 오류 → 당일 수정

P3 (Medium)  : UI 이슈       → 데모 전 수정

P4 (Low)     : 사소한 문제   → Sprint 2 수정

5.4 Phase 5 산출물

• 테스트 결과 리포트

• 버그 목록 및 해결 여부

• QA 완료 확인서

Phase 6 — 배포 & 운영

기간: Week 3 후반 (5/24 ~ 5/26) | PoC는 로컬 배포

6.1 PoC 배포 구성

start.bat 실행

│

├── cmd /k "cd /d C:\Users\Admin\FILMN9 && uvicorn main:app --reload --port 8000"

└── cmd /k "cd /d C:\Users\Admin\FILMN9\frontend && npm run dev"

6.2 최종 체크리스트

데모 10분 전 체크

─────────────────────────────────────

□ start.bat 실행 → :8000, :3000 기동 확인

□ 브라우저 localhost:3000 열기

□ 아모레퍼시픽(090430) 화면 미리 열기

□ 브라우저 zoom 110% 설정

□ 화면 공유 확인

□ 시연 스크립트 최종 확인

□ 백업 노트북 준비

6.3 Sprint 2 이후 프로덕션 배포 계획 (워터폴 연장)

| 항목 | 기술 |
| --- | --- |
| 클라우드 | AWS EC2 or GCP Cloud Run |
| DB 마이그레이션 | SQLite → PostgreSQL |
| 인증 | Supabase Auth / NextAuth |
| CDN | Vercel (프론트엔드) |
| 모니터링 | Sentry, CloudWatch |

전체 일정 요약 (워터폴 간트 차트)

Week 1           Week 2           Week 3

Phase         M T W T F S S   M T W T F S S   M T W T F S S

─────────────────────────────────────────────────────────────

1. 요구사항  ■ ■ ■

2. 아키텍처          ■ ■ ■

3. 상세설계                   ■ ■ ■

4. 구현                           ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5. 테스트                                         ■ ■ ■ ■

6. 배포                                                   ■ ■

─────────────────────────────────────────────────────────────

마일스톤     K               A               B   C       D

(킥오프)         (Alpha)         (Beta)(완성)(데모)

워터폴 vs. 실제 진행 비교

| 구분 | 워터폴 이상적 흐름 | FILMN9 실제 진행 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 | 고정 후 변경 없음 | 개발 중 기능 추가/변경 |
| 문서화 | 선행, 상세 | 병행 또는 후행 |
| 테스트 | Phase 5 일괄 | 개발 중 지속 |
| 일정 | 순차적 | Sprint 병렬 진행 |
| 변경 대응 | 느림 (CR 필요) | 빠름 (당일 수정) |

결론: FILMN9 같은 PoC 프로젝트는 요구사항이 유동적이므로

실제로는 애자일 방식이 더 적합하다. (다음 문서 참고)

END OF 워터폴 설계도